2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 02-001-06-06-01 „DIDINTI ATSPARUMĄ EKSTREMALIESIEMS HIDROMETEOROLOGINIAMS REIŠKINIAMS“ APRAŠE NURODYTOS INFORMACIJOS PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams“ (toliau – Priemonė). |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 6.6 uždavinys. Sustiprinti gebėjimą prisitaikyti ir padidinti gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio sektorių atsparumą klimato kaitos pokyčiams. |
| Plėtros programa | 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Programa). |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija). |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

ĮGYVENDINUS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĘ laukiamAS pokyTIS

I. PRIEMONĖS POREIKIS Priemone siekiama spręsti Programoje įvardintą problemą „3. Gamtinės ekosistemos, šalies infrastruktūra, ūkio sektoriai neatsparūs didėjančioms klimato kaitos keliamoms grėsmėms ir poveikiui.“ Priemone šalinamos problemos priežastys: 3.1.1. Neišvystytas sektorių sisteminis planavimas atsižvelgiant į ateities klimato sąlygas. 3.1.2. Trūksta mokslinių tyrimų, stebėjimų ir duomenų apie klimato kaitos poveikį visuomenės sveikatai, biologinei įvairovei, gamtinėms ekosistemoms, žemės ūkiui, infrastruktūrai, kultūros paveldui ir kt. 3.1.3. Hidrometeorologinių stebėjimų ir perspėjimų apie pavojingus reiškinius informacija netenkina prisitaikymo prie klimato kaitos, visuomenės ir verslo saugumo poreikių. 3.1.4. Nepasiruošta prisitaikyti prie mažėjančio upių nuotėkio ir galimų hidrologinių sausrų. 3.1.5. Visuomenė per mažai dalyvauja sprendžiant klimato kaitos problemas. 3.2.2. Per mažai įdiegta potvynių rizikos valdymo priemonių. 3.2.5. Baltijos jūros krantai neatsparūs jūros lygio kilimui ir ekstremaliems meteorologiniams reiškiniams. Priemonė taip pat prisidės prie problemos „4. Dalis vandens telkinių nėra geros būklės“ priežasties šalinimo: 4.4. Ūkinės veiklos, vertinant pagal geros aplinkos būklės kokybinius deskriptorius, Baltijos jūros ekosistemoms sukelia neigiamus poveikius. 3.1.1. Neišvystytas sektorių sisteminis planavimas atsižvelgiant į ateities klimato sąlygas. Kintant klimatui vis dažniau stebimi pavojingi, stichiniai ar katastrofiniai meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai (pvz., intensyvūs krituliai, kruša, kaitra, sausra, šalna, stiprus vėjas), dėl kurių įvairūs ūkio ir socialiniai sektoriai patiria žalą ir nuostolius, tačiau šiuo metu nėra bendros vieningos sistemos, kuri leistų šią žalą tinkamai įvertinti. Atliekant strateginį – ypač investicijų – planavimą reikalinga atsižvelgti į klimato keliamas rizikas, kad jas suvaldžius būtų išvengta nuostolių ateityje, tačiau Lietuvoje tik pavieniai projektai ar planuojamos veiklos įsivertina kaip besikeičiantis klimatas paveiks jų sprendimus. 3.1.2. Trūksta mokslinių tyrimų, stebėjimų ir duomenų apie klimato kaitos poveikį visuomenės sveikatai, biologinei įvairovei, gamtinėms ekosistemoms, žemės ūkiui, infrastruktūrai, kultūros paveldui ir kt. Analizuojant klimato kaitos poveikį dažniausiai tenka remtis užsienio šalių vertinimu. Nėra metodikų, leidžiančių įvertinti žalą žmonių sveikatai ir ekosistemų būklei, arba jos neefektyviai taikomos, trūksta tyrimų apie atskirų ekonomikos sektorių pažeidžiamumą ir prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių veiksmingumą. Draudimo kompanijų duomenys neprieinami, o valstybės duomenys tarpusavyje nesuderinti ir kaupiami skirtingose institucijose, dažnu atveju neviešinami. Nesant patiriamos žalos ilgalaikės apskaitos, negalima objektyviai įvertinti nuostolių masto šalies ir sektorių lygiu, paskatinti spartesnį prisitaikymo priemonių įgyvendinimą. 3.1.3. Hidrometeorologinių stebėjimų ir perspėjimų apie pavojingus reiškinius informacija netenkina prisitaikymo prie klimato kaitos, visuomenės ir verslo saugumo poreikių. 2021 m. pateikti 173 perspėjimai apie pavojingus ir 27 perspėjimai apie stichinius ir katastrofinius hidrometeorologinius reiškinius. 2022 m. pateikti 127 perspėjimai apie pavojingus ir 26 perspėjimai apie stichinius ir katastrofinius hidrometeorologinius reiškinius. 2023 m. nuo sausio iki spalio mėn. pateikti 98 perspėjimai apie pavojingus ir 31 perspėjimas apie stichinius ir katastrofinius hidrometeorologinius reiškinius. Perspėjimus apie meteorologinius reiškinius gauna 11 įstaigų, apie hidrologinius reiškinius – 9, tačiau trūksta tarpinstitucinio bendradarbiavimo, nėra galimybės tiesiogiai pateikti reikiamos apimties ir detalumo būtiną hidrometeorologinę informaciją, dėl ko yra apsunkinamas veiklos koordinavimas pavojingų reiškinių metu bei šalinant jų padarinius. Nesudarytos galimybės keistis duomenimis su tarptautiniais tinklais, tuo pačiu pagerinant bendrą Europos gyventojų informavimo apie numatomus pavojingus reiškinius lygį. Perspėjimai teikiami remiantis pasiektais ekstremalių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliais, o ne jų poveikiu žmonių sveikatai ir jų turtui, infrastruktūros objektams, žemės ūkiui, šalies ekonomikai ir finansams, nėra galimybės hidrometeorologinių reiškinių žalą ir poveikį išreikšti skaitine verte. Turimas hidrometeorologinių stebėjimų tinklas, reikalingas objektyviai įvertinti meteorologinius reiškinius ir jų pasiskirstymą bei mastą, nėra pakankamas. Trūksta specializuotų hidrometeorologinių stebėjimų. Dėl nepakankamai išplėtoto hidrometeorologinių matavimų tinklo Pajūrio - Pamario regione nėra galimybės pateikti reikiamos apimties ir detalumo monitoringo informacijos jūrinėms prognozėms ir perspėjimams sudaryti bei stichiniams ir katastrofiniams reiškiniams patvirtinti. Dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos yra nepakankamas hidrologinių duomenų kiekis iš kaimyninės Baltarusijos teritorijos, kuris leistų operatyviai ir pilna apimtimi įvertinti hidrologinę situaciją tarpvalstybiniuose vandens telkiniuose (Nemune ir Neryje). Be to, nėra hidrografinio tinklo duomenų bazės, nepakankamai išvystytas hidrologinių stebėjimų tinklas. Miškų gaisringumo prognozės yra nepakankamai detalios, per maža tiek erdvinė, tiek laiko skiriamoji geba. Pievų ir durpynų gaisrų pavojaus nustatymas apskritai nevykdomas. Turimi ištekliai neleidžia tinkamai prognozuoti potvynių, poplūdžių ir upių nuosėkio. Siekiant atliepti augančius duomenų rinkimo ir jų panaudojimo poreikius formuojant ir įgyvendinant prisitaikymo prie klimato kaitos priemones, svarbu atsižvelgti ir į specialistų kvalifikacijos tobulinimo būtinybę. 3.1.4. Nepasiruošta prisitaikyti prie mažėjančio upių nuotėkio ir galimų hidrologinių sausrų. Pastaruosius kelis dešimtmečius stebimos bendro upių vandens nuotėkio iš Lietuvos teritorijos į Baltijos jūrą ir kaimynines valstybes mažėjimo tendencijos, kurios pastaraisiais metais darosi vis didesnės (2012 m. – 25,48 km3/metus; 2013 m. – 25,79 km3/m.; 2014 m. – 18,45 km3/m.; 2015 m. – 17,97 km3/m.; 2016 m. – 24,28 km3/m.; 2017 m. – 36,47 km3/m.; 2018 m. – 21,67 km3/m.; 2019 m. – 18,77 km3/m.; 2020 m. – 15,20 km3/m.; 2021 m. – 18,08 km3/m.; 2022 m. – 24,81 km3/m.). Šylant klimatui keičiasi hidrologinis režimas, didėja nuotėkis žiemos periodu, natūralus vasaros nuosėkis persikelia į pavasarį, dėl kylančios temperatūros daugiau vandens tiesiogiai išgaruoja į atmosferą, todėl vasaros mėnesiais vis dažniau susidaro vandens trūkumo problema, kuriai Lietuva kol kas nėra tinkamai pasiruošusi. 2015–2023 m. Lietuvoje hidrologinės sausros fiksuotos 6 kartus (2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 m.). Daugiametės sausros turi įtakos gruntinio vandens lygiui. Nors gruntinio vandens lygio svyravimas yra įprastas reiškinys karštuoju metų laiku, tačiau svyravimai vis dažniau pastebimi laikotarpiais, kuriais anksčiau nebuvo aktualūs. Remiantis valstybinio požeminio vandens monitoringo duomenimis, pastaraisiais metais meteorologinės sąlygos nebuvo palankios pasipildyti požeminio vandens ištekliams. Dažnas gruntinio vandens lygio svyravimas taip pat turi įtakos išteklių kokybei. Mažėja vandens telkinių galimybės absorbuoti net ir tinkamai išvalytas nuotekas, dėl to gali kilti papildomų su tarša susijusių aplinkosauginių problemų. Pagal klimato kaitos prognozes mažėjančio nuotėkio ir galimų sausrų problema išliks ir dar aštrės, tačiau nėra suplanuotos prisitaikymo prie šių pokyčių strategijos ir konkretūs veiksmai. 3.1.5. Visuomenė per mažai dalyvauja sprendžiant klimato kaitos problemas. Remiantis ES piliečių 2023 m. apklausos klimato kaitos klausimais duomenimis, daugiau nei 3 iš 10 respondentų Lietuvoje mano, kad klimato kaita yra pati didžiausia problema, su kuria susiduria visas pasaulis (33 proc., palyginti su 46 proc. ES lygiu). Pagal svarbą klimato kaita nusileidžia skurdui, badui ir geriamo vandens stygiui (44 proc., palyginti su 58 proc. ES lygiu) bei ginkluotiems konfliktams (59 proc., palyginti su 52 proc. ES lygiu). Be to, beveik 7 iš 10 Lietuvos respondentų (69 proc., palyginti su 77 proc. ES lygiu) mano, kad klimato kaita yra labai rimta problema. Beveik 9 iš 10 Lietuvos piliečių mano, jog siekiant pagerinti visuomenės sveikatą, klimato kaitos ir aplinkos problemų sprendimui turi būti skiriamas prioritetas (86 proc., palyginti su 84 proc. ES lygiu). Be to, beveik 4 iš 10 respondentų teigia jaučiantys asmeninę atsakomybę už klimato kaitos problemos sprendimą (37 proc., t. y., daugiau už 35 proc. ES lygį). Atkreiptinas dėmesys, jog 2021 m. asmeninę atsakomybę už klimato kaitos problemos sprendimą teigė jaučiantys 28 proc. Lietuvos respondentų. Šiek tiek daugiau nei pusė Lietuvos respondentų (55 proc., palyginti su 63 proc. ES lygiu) tikina, kad pastarąjį pusmetį jie ėmėsi veiksmų kovoti su klimato kaita. Kaip labiausiai taikytinus veiksmus lietuviai įvardija bandymus sumažinti savo atliekų kiekį ir nuolatinį jų rūšiavimą perdirbimui bei, kai tik įmanoma, mažiau naudoti vienkartinių gaminių (pavyzdžiui, plastikinių maišelių prekybos centruose, perteklinių pakuočių). Daugiau nei pusė Lietuvos respondentų (55 proc., t. y., daugiau už 52 proc. ES lygį) mano, jog siekiant sumažinti energetikos krizės sukeltą ekonominį spaudimą ES ir valstybių narių vyriausybės turėtų pirmiausia paspartinti atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą ES, kad sumažėtų energijos kaina ir padidėtų energetinė nepriklausomybė. Kito lietuvių autorių atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvos gyventojai nėra linkę imtis aktyvių veiksmų kovodami su klimato kaita. 43,8 proc. gyventojų sutinka, kad Lietuvos žmonės kartu gali veiksmingai kovoti su klimato kaita, tačiau tik 23,5 proc. gyventojų aplinkoje žmonės imasi asmeninių veiksmų. Kita vertus, net ketvirtadalis gyventojų nejaučia, kad iš jų tikimasi pagalbos kovojant su klimato kaita. ES piliečių 2019 m. apklausos klimato kaitos klausimais duomenimis, Lietuvoje net 19 proc. apklaustųjų nežino, kokių teigiamų padarinių gali turėti prisitaikymas prie nepalankių klimato kaitos poveikių. Lietuvos respondentų, visiškai sutinkančių, kad prisitaikymas gali duoti naudą, dalis sumažėjo nuo 24 proc. 2019 m. (ES lygis – 32 proc.) iki 15 proc. 2021 m. (ES lygis – 23 proc.). Apibendrinant apklausų duomenis matyti, kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų pripažįsta klimato kaitos svarbą ir jos įtaką visuomenei bei sveikatai, tačiau asmeninių veiksmų kovoje su klimato kaita imasi nedaugelis. Spraga tarp problemos suvokimo ir realaus įsitraukimo ją sprendžiant rodo, kad būtina stiprinti edukaciją ir skatinti praktinius veiksmus klimato kaitos atžvilgiu. 3.2.2. Per mažai įdiegta potvynių rizikos valdymo priemonių. Potvynio grėsmės teritorijose neįdiegtos visos pagrindinės pasirengimo ir apsaugos nuo potvynių priemonės, skirtos mažinti riziką aplinkai, gyventojams, kilnojamajam ir nekilnojamajam kultūros paveldui, ekonominei veiklai. Vadovaujantis Potvynių rizikos valdymo planu 2023–2027 m. didžiausią pavojų žmonių sveikatai, aplinkai, kilnojamajam ir nekilnojamajam kultūros paveldui, ekonominei veiklai potvyniai kelia 43 Lietuvos teritorijose, kurių plotas – daugiau nei 6 tūkst. hektarų. Šiose teritorijose apgyvendintus ir užstatytus plotus gali užlieti didelės ir vidutinės tikimybės potvyniai, per kuriuos gali nukentėti daug gyventojų – teritorijose užstatymo ir apgyvendinimo tankis santykinai didelis, didžiausios rizikos prioritetinėse teritorijose neapsaugota apie 4500 gyventojų. Vertinama, kad užliejus teritorijas vieną kartą, žala gali siekti iki 280 mln. Eur. Užtvankų griūtys gali sukelti katastrofines pasekmes žemiau užtvankų esančioms teritorijoms, dalis jų neturi savininkų, todėl nėra tinkamai prižiūrimos. Sureguliuoti vandens telkiniai didina liūčių ir sniego tirpsmo vandens srautą, sukeldami staigius potvynius, nusausintos pelkės nesugeba subalansuoti hidrologinio režimo užtvindymo metu. Į potencialiai potvynių užliejamas teritorijas patenka elektros, nuotekų surinkimo, šilumos tiekimo, vandentiekio, dujotiekio, naftos, kitų inžinerinių tinklų ir statinių. Todėl net ir trumpalaikis nurodytų tinklų ir statinių veiklos sutrikdymas gali sukelti itin neigiamas pasekmes gyventojams ir ūkio subjektams. Nemažai gyventojų, gyvenančių potvynių užliejamose teritorijose, naudoja geriamąjį vandenį iš asmeninių gręžinių ir šulinių, kurie nėra ir tam tikrais atvejais negali būti apsaugoti nuo užliejimo. Vidutinės tikimybės potvynių metu gali būti laikinai užliejama 30 vandenviečių, iš jų: 24 naudojamos geriamo gėlo vandens, 1 mineralinio vandens gavybai, 5 nenaudojamos. Lietuvoje yra daugiau nei 215 km kelių ruožų, kuriuos užlieja vidutinės tikimybės potvyniai. Daugelis tokių kelių ruožų – mažai apgyvendintose vietovėse arba turi apylankas, kai kurie keliai įrengti ant polderių arba kitų apsauginių pylimų. Kiti 38 km užliejamų kelių ruožų neturi apylankų arba jos labai ilgina kelią. Potvyniai sutrikdo susisiekimą, dėl to nukenčia gyventojai ir verslas. Savivaldybių lygmeniu nepasirengta potvynių rizikos valdymui. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planai neperžiūrėti ir neatnaujinti pagal potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapius. Potvynio grėsmės teritorijose neįdiegtos apsaugos nuo potvynių priemonės, skirtos saugoti kultūros paveldo objektus. Savivaldybių administracijos tinkamai neinformuotos apie kilnojamąsias kultūros paveldo vertybes, kurioms žalą gali padaryti potvyniai. Neparengti evakavimo darbų organizavimo ir galimų saugojimo vietų planai, nenustatyti kilnojamųjų kultūros vertybių (saugomų muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir religinės paskirties pastatuose) evakavimo prioritetai. 3.2.5. Baltijos jūros krantai neatsparūs jūros lygio kilimui ir ekstremaliems meteorologiniams reiškiniams. Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinio Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo krantų dinamikos tyrimais ir VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ 2021 m. rugpjūčio mėn. „Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014–2020 m. įgyvendinimo rezultatų įvertinimas“ studija, matyti, kad pastaruoju dešimtmečiu Baltijos jūros pakrantė susiduria su vis dažnesniu krantų nuardymu. Atlikti krantų stebėjimai parodė, kad 2014–2023 m. Kuršių nerijos ir žemyninė Baltijos jūros kranto dalis yra intensyviai veikiama audrų sukeliamos vandens erozijos. Hidrometeorologinė situacija buvo nepalanki krantų stabilizacijos procesams. Vyravusios šiltos, be priekrantinio priešalo žiemos (išskyrus 2021 m.) sudarė sąlygas krantų ardos procesams ištisus metus. Viso žemyno kranto dinamikos tendencijos išliko nepastovios. Kranto linijos padėtis, sąnašų kiekis paplūdimyje ir kopagūbryje kito skirtingai. Didžiausi smėlio praradimai paplūdimiuose užfiksuoti prie Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybinės sienos, ties morenos klifais ir I Melnrage. Daugiausia smėlio neteko Palangos rekreacinės zonos paplūdimiai. Pagrindiniai veiksniai, darantys didžiausią poveikį kranto būklei, išlieka dažnėjančios audros, pasikartojantys uraganiniai vėjai, sumažėjęs su pagrindinėmis vandens srovėmis atnešamas smėlio srautas, vandens lygio kilimas (apie 4 mm per metus), smėlio išteklių Baltijos jūros krante ir priekrantėje mažėjimas, kiti gamtiniai ir antropogeniniai veiksniai. Studijoje taip pat pateiktos išvados dėl nepakankamo (palyginti su numatytu Pajūrio juostos tvarkymo programoje 2014–2020 m.), dažnai vėluojančio ir nereguliarus krantotvarkinių darbų finansavimo ir krantotvarkinių priemonių įdiegimo kainos augimo, kas lėmė tik dalies Pajūrio juostos tvarkymo programoje 2014–2020 m. numatytų krantotvarkinių priemonių įgyvendinimą. Problematiškiausi Lietuvos Baltijos jūros kranto ruožai susiję su antropogenine veikla (ypač sąveikoje su gamtiniais veiksniais): hidrotechniniais statiniais, jų eksploatacija (Klaipėdos ir Šventosios uostai, Palangos tiltas) ir intensyvia rekreacija. 4.4. Ūkinės veiklos, vertinant pagal geros aplinkos būklės kokybinius deskriptorius, Baltijos jūros ekosistemoms sukelia neigiamus poveikius. 4.4.1. Neužtikrinta gera Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklė. Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje pateikta 11 kokybinių deskriptorių (rodiklių), pagal kuriuos nustatoma gera jūros aplinkos būklė. Lietuvoje šiuos 11 kokybinių rodiklių apibūdina 60 rodiklių ar jų grupių. Šie rodikliai leidžia įvertinti, kaip pavyksta šaliai siekti geros aplinkos būklės užtikrinimo tikslų, ar tikslų pasiekimui parengtos ir įgyvendinamos efektyvios priemonių programos. Remiantis Lietuvos jūros aplinkos būklės 2012–2017 m. analizės duomenimis, Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklė nesiekia geros pagal biologinės įvairovės, nevietinių rūšių, komerciniams tikslams eksploatuojamų žuvų, mitybos tinklų, eutrofikacijos, jūros dugno vientisumo, pavojingų medžiagų koncentracijų jūroje ir maistui vartojamuose produktuose kokybinius rodiklius. Būklė pagal hidrografinių sąlygų ir povandeninio triukšmo rodiklius nenustatyta dėl tyrimų ir pagrįstos informacijos stokos. Didelį poveikį jūrų ekosistemoms turi teršimas pavojingais teršalais, ypač nafta ir jos produktais. Išsiliejusi nafta dreifuoja vandens paviršiumi arba yra išmetama į krantą, teršalai gali kauptis dugno nuosėdose, bentose ir žuvyse, stebimi vandens paukščių pažeidimai, oro tarša. Šie teršalai itin pavojingi šaltoje Baltijos jūroje, kur biologiniai (savaiminio) apsivalymo procesai vyksta lėčiau negu šiltesniuose vandenyse. Baltijos jūros Lietuvos kranto zona užima 97 km, kuri beveik visa yra kurortinis-rekreacinis rajonas su gerais kvarcinio smėlio paplūdimiais, unikalia gamta ir landšaftais (kopomis, pušynais, gyvūnų ir augalų įvairove), palankiomis poilsiui klimatinėmis sąlygomis. Tai labai jautri bet kokiam poveikiui ir ypač saugotina Baltijos jūros kranto atkarpa. 4.4.2. Tinkamai nepasirengta taršos incidentų valdymui ir jų padarinių likvidavimui. Teršimo incidentų jūroje atvejais bet kokio reagavimo į taršos incidentus tikslas yra sumažinti ekologinę ir socialinę-ekonominę žalą, kuri gali būti padaryta išsiliejus teršalams. Dėl vykstančios klimato kaitos staigių ir sunkiai prognozuojamų gamtos reiškinių gausėjimas ir intensyvėjimas didina taršos incidentų laivyboje, naftos terminalų veikloje grėsmę. Prisitaikant prie vykstančių pokyčių būtina pasirengti efektyviam galimų grėsmių valdymui ir incidentų padarinių likvidavimui. Lietuvoje turimi gelbėjimo ir paieškos bei taršos incidentų jūroje padarinių likvidavimo pajėgumai nėra pakankami ir yra neefektyvūs (neturime Helsinkio komisijos tarptautinio bendradarbiavimo rekomendacijas atitinkančių nacionalinių gelbėjimo ir paieškos bei taršos incidentų jūroje padarinių likvidavimo pajėgumų), įvykus didesniam incidentui reikėtų kreiptis į kitas valstybes dėl pagalbos suteikimo. Vienintelio Lietuvoje taršos incidentų padarinių likvidavimo nacionalinio pajėgumo – laivo ,,ŠAKIAI” techninė būklė ir parengties laikas yra netinkami (2008 m. laivas ,,ŠAKIAI” negalėjo dalyvauti taršos likvidavime, nes buvo remontuojamas, 2023 m. laivui vėl buvo vykdomas remontas). Tokių ribotų galimybių ir kurios nors vienos funkcijos vykdymui pritaikytų laivų, pavyzdžiui, tik gaisrų gesinimui arba tik teršalų likvidavimui, Baltijos regiono valstybėse atsisakoma, nes tai reikalauja atskiros įgulos, papildomų išlaikymo kaštų. Vertinant laivų avarijų ir gedimų grėsmę, šie incidentai dažniausiai įvyksta Klaipėdos uoste arba išoriniame uosto reide (vidutiniškai 1 įvykis per 5 metus). Būtingės naftos terminale, kuris yra pagrindinis žaliavinės naftos perkrovimo objektas iš tanklaivių, ir į kurį kiekvieną mėnesį atplaukia vidutiniškai 8 tanklaiviai, taršos incidentai įvyksta vidutiniškai 1 kartą per 10 metų. II. LAUKIAMO POKYČIO DETALIZAVIMAS Priemone pašalinus aukščiau minimas priežastis bus prisidėta prie Nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, (toliau – NPP) 6.6. uždavinio „Sustiprinti gebėjimą prisitaikyti ir padidinti gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio sektorių atsparumą klimato kaitos pokyčiams“ poveikio rodiklių siekio: - nedidės su klimatu susijusių ekonominių nuostolių dalis nuo BVP (per metus), procentais (2025 m. – ≤ 0,08; 2030 m. – ≤ 0,08) (pradinė reikšmė 2018 m. – 0,08); - sumažės be valymo išleistų paviršinių nuotekų dalis, procentais (2025 m. – 42; 2030 m. – 36) (pradinė reikšmė 2020 m. – 46,59). Priemonė taip pat prisidės prie Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XIV-490 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės patvirtinimo“, 33 punkte numatyto Lietuvos prisitaikymo prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių politikos tikslo įgyvendinimo: sumažinti esamą ir numatyti galimą gamtinių ekosistemų ir šalies ekonomikos sektorių pažeidžiamumą, sustiprinti gebėjimą prisitaikyti, ekonomiškai efektyviai sumažinti riziką ir žalą, išlaikyti ir padidinti atsparumą klimato kaitos pokyčiams, siekiant užtikrinti palankias visuomenės gyvenimo ir darnios ūkinės veiklos sąlygas, kad nekiltų grėsmė maisto gamybai. Priemonė tiesiogiai prisidės vykdant šio tikslo uždavinius, siekiant, kad iki 2030 m.: - su klimatu susijusių ekonominių nuostolių per metus dalis šalies BVP neviršytų 0,08 proc.; - numatytų pavojingų, stichinių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių dalis sudarytų ne mažiau kaip 90 proc. faktinių reiškinių; - visiems gyventojams potvynio grėsmės teritorijose būtų taikomos apsaugos nuo potvynių priemonės; - prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės būtų taikomos jautriose klimato pokyčiams srityse: žemės ūkis, energetika, transportas, pramonė, miškininkystė, ekosistemos ir biologinė įvairovė, kraštovaizdis, visuomenės sveikata, vandens ištekliai ir pajūrio zona, urbanizuotos teritorijos ir kt., laikantis pagrindinių trumpalaikių iki 2030 m. krypčių; - prisitaikymo veiksmai vietos lygmeniu: skatinamas regioninis bendradarbiavimas, aktyvus savivaldybių institucijų ir vietos bendruomenės dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant prisitaikymo prie klimato kaitos priemones; - sistemingesnis prisitaikymas: klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių suderinamumas ir sinergija; - duomenimis grįsti sprendimai: plečiamos žinios ir aktyvinami moksliniai tyrimai apie klimato kaitos poveikį, pažeidžiamumą ir gebėjimą prisitaikyti prie klimato kaitos; - atviri duomenys: kaupiami ir skleidžiami duomenys apie vykstančius klimato pokyčius, dėl to keliamą žalą ir nuostolių dydį, teikiama informacija suinteresuotoms šalims ir visuomenei. Kartu Priemonė prisidės prie Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 (Seimo 2021 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. XIV-795 redakcija), 36.7 papunktyje numatyto valstybės pasirengimo valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas užtikrinimo uždavinio įgyvendinimo: įgyvendinti klimato kaitai mažinti ir prisitaikyti prie jos skirtus projektus, ypač siekiant geriau pasirengti klimato kaitos nulemtoms ekstremaliosioms situacijoms ar galimiems geopolitiniams pokyčiams, tokiems kaip masinė migracija ar konfliktai dėl išteklių Priemonės veiklų įgyvendinimo vertinimui numatyti rezultatai aprašyti III skyriuje.

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

1. Investicinė veikla: Potvynių rizikos valdymas ir mažinimas Pažangos veiklos alternatyvų palyginimas neatliekamas ir atliekama tik vienos alternatyvos analizė vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“: - 89.4.1 papunkčiu: „konkretų pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų įgyvendinimo būdą nustato įstatymai, ES teisės aktai, tarptautiniai įsipareigojimai, Vyriausybės programa“. Įgyvendinti potvynių rizikos valdymo ir mažinimo priemones įpareigoja 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (toliau – Direktyva 2007/60/EB). Potvynių rizikos valdymo ir mažinimo priemonės nustatytos Nacionaliniame vandenų srities 2022–2027 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1292 „Dėl Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano patvirtinimo“, kurio trečiasis tikslas – Mažinti potvynių riziką ir jų padarinius šalies teritorijoje, jam priskirtas uždavinys – 3.1. Įgyvendinti veiksmingą potvynių valdymą, rizikos vertinimą ir mažinimą. Šiam uždaviniui įgyvendinti, numatytos priemonės 2022–2027 metams: 3.1.1. Stiprinti potvynių prevenciją potvynių grėsmės teritorijose (AM, VRM, savivaldybės, Valstybės įmonė (toliau – VĮ) Valstybinių miškų urėdija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, savivaldybės; finansavimo šaltinis – VĮ Valstybinių miškų urėdijos ir valstybės biudžeto lėšos); 3.1.2. Mažinti potvynių metu užliejamų apgyvendintų teritorijų plotus (savivaldybės, AM; finansavimo šaltinis – Europos struktūriniai ir investiciniai fondai); 3.1.3. Įgyvendinant Direktyvos 2007/60/EB reikalavimus, parengti naujo periodo strateginius dokumentus (AAA, AM; finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas ir (arba) Europos struktūriniai ir investiciniai fondai). Įgyvendinant Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų planą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D1-122/3D-286 patvirtintas Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano įgyvendinimo veiksmų planas (toliau – Įgyvendinimo veiksmų planas). Jame suplanuoti šie veiksmai: 3.1.1.3. Sureguliuotuose vandens telkiniuose (Šyšos ir Zuniškės upėse) potvynių užliejamose teritorijose taikyti upių vagų renatūralizavimo priemones. 3.1.1.7. Įgyvendinti potvynių prevencijos ir rizikos mažinimo priemones siekiant apsaugoti kultūros objektą – Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklą ir Sovietų Sąjungos gulago lagerio kompleksą. 3.1.2.1. Potvynių užliejamose teritorijose, kuriose planuojama įrengti inžinerinių apsaugos statinius, įgyvendinti 4 priede nurodytas priemones. 3.1.3.1. Atsižvelgiant į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo reikalavimus, peržiūrėti ir prireikus atnaujinti preliminaraus potvynių vertinimo ataskaitą, potvynių rizikos ir potvynių grėsmės žemėlapius, potvynių rizikos mažinimo planą. Įgyvendinimo veiksmų plano 4 priede nurodyti numatomi struktūrinės apsaugos nuo potvynių veiksmai Nemuno ir Lielupės upių baseinų rajonuose, kuriuos tikslinga įgyvendinti, siekiant mažinti potvynių riziką potvynių grėsmės teritorijose. Iš viso išskirta 41 vieta, kuriai ekspertų parinkti geriausi inžineriniai sprendimai: naujų apsaugos pylimų įrengimas, esamų pylimų paaukštinimas, kelio apsaugos priemonės, atitvėrimo nuo vandens sienos įrengimas, vietinių kelių paaukštinimas. Vietos buvo išskirtos vadovaujantis šiais kriterijais: - apgyvendintos ir užstatytos teritorijos užliejamos didelės ir vidutinės tikimybės potvynių; - gali nukentėti daug gyventojų; - užstatymo ir apgyvendinimo tankis yra santykinai didelis; - ekonomiškai naudinga įgyvendinti inžinerines apsaugos nuo potvynių priemones; - gyvenvietėse potvynių metu užliejami išvažiavimai ir gyventojai negali pasitraukti arba būti evakuojami be specialios įrangos; - įrengus inžinerines apsaugos nuo potvynių priemones bus apsaugoti ir pastatai, ir susisiekimo keliai; - aplinkosaugai svarbios teritorijos; - veikia aplinkai ir žmonių sveikatai pavojingi objektai; - užtikrinti apsaugą įrengiant laikinas apsaugos priemones, nėra galimybių arba laikinų apsaugos priemonių įrengimo sąnaudos artimos (arba viršija) pastovių inžinerinių priemonių įrengimo ir eksploatacijos sąnaudas. - 89.4.5 papunkčiu „sprendimai dėl konkrečių pažangos priemonės veiklų finansavimo jau priimti ir (arba) veiklos pradėtos vykdyti“. Investicinė veikla „Potvynių rizikos valdymo ir mažinimo priemonių, numatytų potvynių rizikos valdymo planuose, įgyvendinimas“ yra numatyta 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programoje (toliau – 2021–2027 IP), patvirtintoje Europos Komisijos sprendimu 2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. C(202.2) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.4 konkrečiame uždavinyje „Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus“. Veiklai skirtas Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) finansavimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės įvertintos rengiant 2021–2027 IP Lietuvai projektą, remiantis Lietuvos šalies ataskaitos (2019) priede D nustatytomis investicijų kryptimis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (toliau – Reglamentas (ES) 2021/1058) 3 straipsnyje nurodytais konkrečiais ERPF fondo tikslais, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas (ES) 2021/1060), 1 priede nurodytais intervencijų kodais (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal 058 kodą „Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės, su klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir valdymas: potvyniai ir nuošliaužos (įskaitant informuotumo didinimą, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas, infrastruktūrą ir ekosistemomis grindžiamus metodus“). - Veiklos aprašymas Veikla skirta įgyvendinti potvynių rizikos valdymo ir mažinimo priemones, numatytas Nacionaliniame vandenų srities 2022–2027 metų plane ir Įgyvendinimo veiksmų plane. Veiklą sudaro dvi poveiklės: 1.1. Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas. Siekiant sumažinti potvynių grėsmę pajūrio zonoje ir Nemuno žemupyje, planuojama investuoti į potvynių rizikos valdymo planuose numatytų priemonių (upių krantinių erozijos mažinimo (upių krantinių sutvirtinimo), apsauginių pylimų, hidrotechnikos statinių įrengimo ir rekonstravimo, potvynių padarinių šalinimo (vagų valymo ir gilinimo darbus)) įgyvendinimą. 1.2. Pažeistų upių hidromorfologinių savybių atkūrimas. Siekiant efektyviai valdyti potvynių riziką, numatoma įgyvendinti 2-jų pažeistų upių, patenkančių į potvynių grėsmės teritorijas pajūrio zonoje ir Nemuno žemupyje, hidromorfologinių savybių atkūrimą. Hidromorfologinių savybių atkūrimo metu bus atkuriamas natūralus vandens srautas, atkuriama augalija upės aplinkoje sumažins erozijos pavojų ir padidins vandens telkinio gebėjimą absorbuoti didelius kiekius vandens. Poveiklė prisidės prie upių ekosistemų stabilumo ir gebėjimo valdyti vandens srautus, taip sumažinant potvynių mastą ir poveikį. 1.3. Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių atnaujinimas ir valdymo planų parengimas. Įgyvendinant Direktyvos 2007/60/EB 14 straipsnio reikalavimus, potvynių grėsmės žemėlapiai ir potvynių rizikos žemėlapiai peržiūrimi ir prireikus atnaujinami kas šešerius metus. Atnaujinimas vykdomas įvertinus įgyvendintų potvynių rizikos mažinimo priemonių poveikį, realius reljefo ir teritorinius pokyčius, klimato kaitos tendencijas. Taip pat pagal 14 straipsnį Potvynių rizikos valdymo planas turi būti atnaujintas kas šešerius metus, atsižvelgiant į potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių pasikeitimus, įvertinus padarytą pažangą, siekiant nustatyti naujas priemones potvynių rizikai mažinti ir valdyti. - Tikslinės grupės: potvynių rizikos teritorijų savivaldybės ir jų gyventojai, už ekstremalių situacijų valdymą atsakingos institucijos; - projektų vykdytojai: savivaldybės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA), Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), galimi partneriai – Šilutės r. savivaldybė, Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija; - siekiami rezultatai: - iki 2029 m. bus naujai įrengta arba sustiprinta 73 km pakrančių ruožų, upių ir ežerų krantų apsaugos nuo potvynių; gyventojų, galinčių pasinaudoti apsaugos nuo potvynių priemonėmis, skaičius bus ne mažesnis kaip 2009; - iki 2029 m. bus atkurtos 2-jų pakeistų upių hidromorfologinės savybės, kas sudarys ne mažiau kaip 10 km pakrančių ruožų, upių krantų apsaugos nuo potvynių; gyventojų, galinčių pasinaudoti apsaugos nuo potvynių priemonėmis, skaičius bus ne mažesnis kaip 50; - iki 2027 m. bus parengtas Potvynių rizikos valdymo planas; Potvynių direktyvos 14 str. reikalavimų įgyvendinimas bus užtikrintas 100 proc. - finansavimo apimtis: 42 000 000 Eur; - finansavimo forma: dotacija. 2. Investicinė veikla: Baltijos jūros kranto atsparumo didinimas Pažangos veiklos alternatyvų palyginimas neatliekamas ir atliekama tik vienos alternatyvos analizė vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“: - 89.4.1 papunkčiu: „konkretų pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų įgyvendinimo būdą nustato įstatymai, ES teisės aktai, tarptautiniai įsipareigojimai, Vyriausybės programa“. Veikla įgyvendinama vadovaujantis Pajūrio juostos tvarkymo programa 2023–2032 m. (toliau – Programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-117 „Dėl Pajūrio juostos tvarkymo programos 2023–2032 m. patvirtinimo“. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Baltijos jūros krantotvarkos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 570 „Dėl Lietuvos Baltijos jūros krantotvarkos strategijos nuostatų patvirtinimo“ nuostatose įtvirtintais krantotvarkos strategijos principais, vienas iš kurių – prioritetas teikiamas gamtinių kraštovaizdžių ir natūralių krantodaros procesų išsaugojimui. Be to, atsižvelgiant į Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūros aplinkos apsaugos (HELCOM) rekomendacijas 15/1, 16/3, Programoje prioritetas teikiamas krantotvarkinėms priemonėms, pagrįstoms gamtinių analogų imitacijos principais. Todėl, siekiant išvengti kranto ir jūros taršos nenatūraliomis, ilgai nesuyrančiomis medžiagomis, vykdant krantotvarkos priemones ir įrengiant reikalingą infrastruktūrą, pirmenybė teikiama natūralioms ir stabilizuotinam kranto ruožui būdingoms medžiagoms. Programoje krantotvarkos priemonės skirstomos teritoriniu principu, atsižvelgiant į gamtinius, ekonominius, socialinius, ekologinius aspektus. Nustatytos šios prioritetinės kryptys: - Gamtinių procesų apsauga. - Kopagūbrio ir kopų regeneracija ir apsauga: - Kopagūbrio defliacinių formų, jo šlaitų, taip pat kopų tvirtinimas šakų klojiniais; - Kopagūbrio ir kopų tvirtinimas žabtvorėmis; - Takų ir laiptų įrengimas, pramintų takų naikinimas; - Kopagūbrio tvirtinimas šakų volu (trijų ar keturių sluoksnių šakų klojiniai). - Kranto zonos atstatymo kryptis. Nustatant krantotvarkos priemonių įdiegimo krante pobūdį, vietą bei apimtis buvo remtasi ankstesnių krantotvarkos programų įgyvendinimo efektyvumo analize, pasauline praktika, galimų gamtinių procesų kaitos ir antropogeninės veiklos plėtros poveikio kranto būklei, programos įgyvendinimo laikotarpiu 2021–2030 m. vertinimu ir Aplinkos ministerijos pateikta krantų tvarkymo programos 2021–2030 m. technine specifikacija. 2021 m. vasario 24 d. Europos Komisija priėmė komunikatą „Atsparios klimatui Europos kūrimas – nauja ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija“. Strategijoje apibrėžiama ilgalaikė ES vizija tapti klimatui atsparia visuomene, visiškai pritaikyta prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio iki 2050 m.. Šio komunikato skyriuje „Pakrantės zonos – rizikos mažinimas“ kopagūbrio formavimas bei kranto sąnašų papildymas priskiriami prie efektyviausių bei draugiškiausių aplinkai priemonių, prisitaikant prie klimato kaitos bei jūros lygio kilimo. Šiuo metu diegiamų kopagūbrio apsaugos ir regeneracijos priemonių dėka, kaupiamas kopagūbryje smėlis yra ir prevencinė priemonė, padėsianti atremti ar bent sušvelninti klimato kaitos sukeltas problemas ateityje. - 89.4.5 papunkčiu „sprendimai dėl konkrečių pažangos priemonės veiklų finansavimo jau priimti ir (arba) veiklos pradėtos vykdyti“. Investicinė veikla „Baltijos jūros kranto atsparumo didinimas ir teršalų likvidavimo jūros rajone sistemos tobulinimas“ yra numatyta 2021–2027 IP, patvirtintoje Europos Komisijos sprendimu 2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. C(202.2) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.4 konkrečiame uždavinyje „Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus“. Veiklai skirtas ERPF finansavimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės įvertintos rengiant 2021–2027 IP Lietuvai projektą, remiantis Lietuvos šalies ataskaitos (2019) priede D nustatytomis investicijų kryptimis, Reglamento (ES) 2021/1058 3 straipsnyje nurodytais konkrečiais ERPF fondo tikslais, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, Reglamento (ES) 2021/1060) 1 priede nurodytais intervencijų kodais (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal 060 kodą „Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės, su klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir valdymas: kita, pvz. audros ir sausra (įskaitant informuotumo didinimą, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas, infrastruktūrą ir ekosistemomis grindžiamus metodus“). - Veiklos aprašymas Vadovaujantis Programoje numatytomis prioritetinėmis krantotvarkos priemonių kryptimis, veikla bus siekiama įgyvendinti krantotvarkines priemones, numatytas Programos veiksmų ir priemonių plane. Veiklą sudaro dvi poveiklės: 2.1. Paplūdimio sąnašų papildymas smėliu Palangos rekreacinės zonos ruože ir Šiaurinėje Šventosios rekreacinėje zonoje. Siekiant stabilizuoti krantą, mažinti bangų energiją, palaikyti ar atkurti rekreacines erdves paplūdimiuose, teritorijas tarp Palangos tilto ir Birutės kalno, Palangos tilto ir Rąžės upės žiočių numatyta papildyti atvežtiniu smėliu (0,3 mln. m3). Taip pat Šventosios rekreacinėje zonoje, šiauriau pietinio molo esantį kranto ruožą papildyti smėliu (apie 40 000 m3) iš uosto gilinimo metu supilto gūbrio. Jį paskleisti paplūdimyje 800 m ilgio ruože, pradedant pilti smėlį 600 m atstumu į šiaurę nuo Šventosios upės žiočių. 2.2. Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Lietuvos Baltijos jūros Kuršių nerijos kranto ruože. Kuršių nerijoje planuojami Kopagūbrio ir kopų regeneracijos ir apsaugos veiksmai. Kopagūbrio tvirtinimas sukuria sąlygas kauptis smėliui, natūraliai suformuoja klimato kaitos procesams atsparų apsauginį paplūdimio kopagūbrį, kuris kilus audrai apsaugos nuo vandens išsiliejimo į žemyną. Smėlio kaupimas kopagūbryje taip pat yra prevencinė priemonė, padėsianti atremti ar bent sušvelninti klimato kaitos sukeltas problemas ateityje. Numatyta įgyvendinti šias priemones: - kopagūbrio viršūnes ir vakarinius jo šlaitus skaidančias antropogeninės kilmės defliacines griovas kasmet dengti šakų klojiniais (40 200 m2). Dėl jūros lygio kaitos, ekstremalių audrų ir šiltų žiemų per metus gali prireikti apie 60 000 m2 šakų klojinių; - bendras kasmet pinamų žabų tvorelių ilgis kranto ruože sudaro 2 000 m; - nutiesti 3 naujus takus ir laiptus, kasmet atnaujinti dalį takų ir laiptų; - panaikinti 22 pramintus smėlio takus; - likviduoti kranto būklę bloginančius objektus: statinių ir įrenginių liekanas, šiukšlių sankaupas, atstatyti informacines priemones – miško kvartalines linijas žyminčius ženklus ant apsauginio kopagūbrio; - saugoti natūralius krantodaros procesus – parke saugomi tipiniai ir unikalūs reljefo formų kompleksai. - Tikslinės grupės: pajūrio juostos savivaldybės ir jų gyventojai, nacionalinių parkų direkcijos, atvykstantys poilsiautojai; - projektų vykdytojai: Palangos miesto savivaldybė, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, galimas partneris – APVA; - siekiami rezultatai: - iki 2029 m. bus naujai įrengta arba sustiprinta 18,5 km pakrančių ruožų, upių ir ežerų krantų apsaugos nuo potvynių; - iki 2029 m. gyventojų, galinčių pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu susijusių gaivalinių nelaimių (išskyrus potvynius ar miškų gaisrus) priemonėmis, skaičius bus ne mažesnis kaip 20 686, t. y., Neringos ir Palangos savivaldybių gyventojų skaičius; - finansavimo apimtis: 6 300 000 Eur; - finansavimo forma: dotacija. 3. Investicinė veikla: Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos Pažangos veiklos alternatyvų palyginimas neatliekamas ir atliekama tik vienos alternatyvos analizė vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“: - 89.4.1 papunkčiu: „konkretų pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų įgyvendinimo būdą nustato įstatymai, ES teisės aktai, tarptautiniai įsipareigojimai, Vyriausybės programa“. Vadovaujantis Pasaulio meteorologijos organizacijos (toliau – PMO) Techninio reglamento (toliau – TR) Nr. 49 (Volume I, General Meteorological Standards and Recommended Practices) 1.4 p., valstybė narė turi įdiegti savo nacionalines stebėjimo sistemas ir valdyti jų plėtrą pagal atitinkamą PMO priimtą politiką, praktiką ir procedūras. Taip pat, vadovaujantis TR 2.4.4 p., valstybė narė turi užtikrinti, kad visi jos teikiami PMO stebėjimai būtų patikrinami. Be to, TR 8 priedo Nr. 1160 (Manual on the WMO Integrated Global Observing System) 2.4.3 p. numatyta, jog valstybė narė turi įgyvendinti operatyvų ir režiminį meteorologinių duomenų kokybės kontrolės procesą bei užtikrinti didesnį kiekį patikimų hidrometeorologinių duomenų, naudojamų prisitaikymo prie klimato pokyčių priemonių kūrimui, patobulinti duomenų patikros įrankius ir priemones. Tam, kad būtų sudarytos galimybės įgyvendinti Potvynių direktyvos 2007/60/EB reikalavimus, kuriais siekiama sumažinti potvynių riziką ir jų neigiamus padarinius žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai, būtina plėsti hidrologinių stebėjimų tinklą; - 89.4.5 papunkčiu „sprendimai dėl konkrečių pažangos priemonės veiklų finansavimo jau priimti ir (arba) veiklos pradėtos vykdyti“. Investicinė veikla atitinka veiklą „Meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų, klimato kaitos poveikio vertinimo, rizikos ir galimų padarinių prognozavimo sistemos tobulinimas ir visuomenės informavimas“, kuri yra numatyta 2021–2027 IP, patvirtintoje Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.4 konkrečiame uždavinyje „Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus“. Veiklai skirtas Sanglaudos fondo finansavimas. - Veiklos aprašymas (nurodant veiklos tikslą): Veikla siekiama atnaujinti ir išplėsti hidrometeorologinių stebėjimų sistemą, leidžiančią tinkamai ir kokybiškai matuoti, modeliuoti ir prognozuoti, laiku perspėti ir informuoti visuomenę apie hidrometeorologinius reiškinius ir klimatologinių sąlygų poveikį. Tikslių, poveikiu paremtų prognozių teikimas ir ankstyvas perspėjimas padės laiku ir tinkamai pasirengti ekstremaliems orų reiškiniams, todėl tiesiogiai prisidės prie gyvybių išsaugojimo, sužalojimų išvengimo, žalos materialiajam turtui sumažinimo visuose sektoriuose. Veiklos apimtyje numatytos investicijos: - miškų, pievų, durpynų gaisringumo nustatymo ir prognozavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas; - meteorologinių duomenų kokybės automatinės kontrolės įrankio atnaujinimas ir funkcionalumo praplėtimas; - hidrologinių duomenų kokybės automatinės kontrolės ir skaičiavimo įrankio bei hidrografinio tinklo duomenų bazės sukūrimas ir vizualizavimas; - meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas ir plėtra; - automatinių hidrologinio debito matuoklių įrengimas Neryje ties Buivydžiais ir Nemune ties Druskininkais; - skaitmeninio orų modeliavimo įrangos įsigijimas ir pritaikymas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) funkcijoms vykdyti; - poveikiu paremtų prognozių ir perspėjimų sistemos diegimas; - hidrologinių stebėjimų tinklo plėtra; - metrologinių prietaisų įsigijimas; - specializuoti darbuotojų mokymai, orientuoti į efektyvesnį LHMT funkcijų vykdymą ir naujų nuotolinio stebėjimo metodų taikymą. - Tikslinės grupės: šalies gyventojai, valstybės, savivaldybių institucijos ir jų padaliniai, su klimato kaita kovojančios institucijos, suinteresuotos grupės ir organizacijos, už ekstremalių situacijų valdymą atsakingos institucijos; - projektų vykdytojai: LHMT, galimas partneris – APVA; - siekiami rezultatai: iki 2030 m. numatytų pavojingų, stichinių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių dalis sudarys ne mažiau 90 proc. faktinių reiškinių; - finansavimo apimtis: 9 412 000 Eur; - finansavimo forma: dotacija. - Komunikacinė veikla: Visuomenės ir suinteresuotų grupių informavimas klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos klausimais Pažangos veiklos alternatyvų palyginimas neatliekamas ir atliekama tik vienos alternatyvos analizė vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“: - 89.4.5 papunkčiu „sprendimai dėl konkrečių pažangos priemonės veiklų finansavimo jau priimti ir (arba) veiklos pradėtos vykdyti“. Investicinė veikla „Meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų, klimato kaitos poveikio vertinimo, rizikos ir galimų padarinių prognozavimo sistemos tobulinimas ir visuomenės informavimas“ yra numatyta 2021–2027 IP, patvirtintoje Europos Komisijos sprendimu 2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. C(202.2) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.4 konkrečiame uždavinyje „Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus“. Veiklai skirtas Sanglaudos fondo finansavimas. Veikla prisidės įgyvendinant Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m., kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. pasitarime (protokolas Nr. 52), numatytas visuomenės informuotumo didinimo priemones: Horizontaliosios klimato kaitos valdymo politikos priemonės - H6. Visuomenės informuotumo ir įtraukties į klimato kaitos valdymo politiką didinimas – didinti visuomenės informuotumą klimato kaitos, taršos, visuomenės sveikatos temomis, pasitelkiant tyrimais grįstą inovatyvią ir intensyvią komunikaciją; Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės: - PR52-P. Visuomenės supratimo apie klimato kaitą, jos keliamas grėsmes žmonių sveikatai didinimas – sukurti apie klimato kaitos pokyčius ir jos keliamas grėsmes sveikatai trumpą skaitmeninę socialinę animacinę reklamą, kuri būtų skirta transliuoti per televiziją bei platinti tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose. Veikla taip prisidės prie Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje, patvirtintoje 2021 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos seimo nutarimu Nr. XIV-490, nustatyto horizontaliojo tikslo: „iki 2030 m. pasiekti, kad gyventojų, dalyvaujančių saugant aplinką, dalis sudarytų ne mažiau kaip 50 proc.“. - Veiklos aprašymas Veikla skirta plėtoti nuoseklią sistemą, skirtą informuoti visuomenę ir suinteresuotas grupes apie prisitaikymą prie klimato kaitos. Pagrindinis veiklos tikslas yra padidinti visuomenės informuotumą apie prisitaikymo priemones bei skatinti veiksmus, padedančius didinti atsparumą neigiamam klimato kaitos poveikiui. Šia veikla bus įgyvendinamos įvairios viešinimo priemonės, skirtos pagerinti teorinius ir praktinius gyventojų įgūdžius, kurie leistų tinkamai pasiruošti su klimato kaita susijusioms grėsmėms ir taip sumažinti jų keliamą riziką. Viešinimo priemone laikoma priemonė, kuri turi konkretų tikslą, uždavinį, susideda iš vienos ar kelių konkrečių įgyvendinimo iniciatyvų, turi pradžią ir pabaigą, gali būti skirta informuoti tikslinę grupę konkrečia tematika, formuoti visuomenės nuomonę tam tikru klausimu, atskleisti aktualias problemas, keisti gyventojų įpročius, paviešinti organizacijos indėlį ir pan. Pavyzdžiui, informacijos sklaida televizijoje, leidinių parengimas ir išleidimas, akcijų organizavimas būtų laikomos viešinimo priemonėmis, kurių kiekviena susideda iš konkrečių įgyvendinimo iniciatyvų ar jų rinkinio, t. y., transliuota viena TV laida ar kelių laidų ciklas atitinkamais klausimais, išleistas leidinys tikslinei auditorijai, įvykusi viena ar kelios akcijos tam tikra tematika. Įgyvendinant viešinimo priemones bus vadovaujamasi šiomis prioritetinėmis kryptimis: - pasiekiamumas ir prieinamumas: Oficialios statistikos portalo duomenimis, interneto prieigą 2023 m. turėjo beveik 89 proc. namų ūkių, o internetu bent kartą per dieną įvairiais įrenginiais naudojosi 83 proc. šalies gyventojų. Interneto naudotojų skaičius Lietuvoje kasmet auga, todėl planuojama, jog didžioji dalis viešinimo priemonių būtų įgyvendinta skaitmeniniu pavidalu, pavyzdžiui, panaudojant jau veikiantį klimato kaitos informacinį portalą; - interaktyvumas ir formatų įvairovė: skirtingo turinio ir formatų (tekstas, audiovizualinės priemonės, tinklalaidės, interaktyvūs žemėlapiai, švieslentės ir kt.) viešinimo priemonės leis efektyviai pritraukti skirtingų amžiaus grupių žmones; - praktinių įgūdžių formavimas: viešinimo priemonės turėtų ne tik informuoti, bet ir siūlyti praktinius veiksmus, kuriuos žmonės gali atlikti norėdami geriau prisitaikyti prie klimato kaitos; - nuolatinis įtraukimas ir ilgalaikis poveikis: viešinimo priemonės turi užtikrinti ilgalaikį efektą – ne tik suteikti informacijos apie galimybes prisitaikyti, bet ir kurti nuoseklią visuomenės prisitaikymo strategiją. - tikslinės grupės: Plačioji visuomenė ir suinteresuotos jos grupės (pagal amžiaus grupes): - vaikai, paaugliai, jaunimas ir studentai, taip pat mokytojai, siekiantys suprasti klimato kaitos poveikį ir įgyti žinias apie prisitaikymo priemones (priemonės nukreiptos į mokyklas ir švietimo institucijas); - darbingo amžiaus žmonės (priemonės nukreiptos į verslo įmones, kurių vadovams ir darbuotojams svarbu suvokti savo veiklos atsparumo klimato kaitai svarbą bei parengti tinkamas veiklos strategijas; vietos valdžios institucijas, kurių atstovai planuoja ir įgyvendina veiksmus, skirtus atsparumo klimato kaitai didinimui vietos lygmeniu; pilietines bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, mokslo institucijas, kurių atstovams aktualios naujausios žinios ir priemonės prisitaikymui); - senjorai (tai yra viena labiausiai pažeidžiamų amžiaus grupių, todėl jiems svarbu turėti informaciją apie tai, kaip sumažinti klimato kaitos poveikį savo sveikatai bei gyvenimo sąlygoms). - projektų vykdytojai: APVA, galimi partneriai – Aplinkos ministerija, AAA, LHMT; - siekiami rezultatai: - iki 2029 m. bus įgyvendinta ne mažiau kaip 10 prisitaikymo prie klimato kaitos viešinimo priemonių; - iki 2029 m. gyventojų, visiškai sutinkančių, kad jiems pakanka informacijos apie klimato kaitą ir ją lemiančias priežastis, dalis sudarys 50 proc. - finansavimo apimtis: 1 500 000 Eur; - finansavimo forma: dotacija. - Investicinė veikla: Priemonių taršos grėsmių jūroje valdymui ir incidentų padarinių šalinimui įsigijimas. Pažangos veiklos alternatyvų palyginimas neatliekamas ir atliekama tik vienos alternatyvos analizė vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ - 89.4.5 papunkčiu „sprendimai dėl konkrečių pažangos priemonės veiklų finansavimo jau priimti ir (arba) veiklos pradėtos vykdyti“. Investicinė veikla „Baltijos jūros kranto atsparumo didinimas ir teršalų likvidavimo jūros rajone sistemos tobulinimas“ yra numatyta 2021–2027 IP, patvirtintoje Europos Komisijos sprendimu 2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. C(202.2) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.4 konkrečiame uždavinyje „Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus“. Veiklai skirtas ERPF finansavimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Veiklos alternatyvos, tikslinės grupės įvertintos rengiant 2021–2027 IP Lietuvai projektą, remiantis Lietuvos šalies ataskaitos (2019) priede D nustatytomis investicijų kryptimis, Reglamento (ES) 2021/1058 3 straipsnyje nurodytais konkrečiais ERPF fondo tikslais, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, Reglamento (ES) 2021/1060) 1 priede nurodytais intervencijų kodais (veiklai ERPF lėšos skiriamos pagal 061 kodą „Su klimatu nesusijusių gamtinių pavojų (pvz., žemės drebėjimų) ir su žmogaus veikla susijusios rizikos (pvz., technologinių avarijų) rizikos prevencija ir valdymas, įskaitant informuotumo didinimą, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas, infrastruktūrą ir ekosistemomis grindžiamus metodus“). Pažymėtina, kad veiklos alternatyvų analizė buvo atlikta rengiant investicijų projektą „Taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo priemonės įsigijimas“, kuris buvo pateiktas finansinei paramai gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga” projektų finansavimo sąlygų aprašą. Vertinant alternatyvas išskirtos 7 galimos veiklos: - esamos situacijos ir turimų pajėgumų nekeisti („nulinė“); - šiuo metu turimo taršos incidentų likvidavimo, gelbėjimo ir paieškos darbų laivo „Šakiai“ modernizavimas; - kitos Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų turimos platformos pritaikymas taršos incidentų likvidavimo, gelbėjimo ir paieškos darbams; - naudoto SAR (paieškos ir gelbėjimo operacijoms) skirto laivo įsigijimas; - naujo arba naudoto SAR laivo nuoma; - taršos incidentų likvidavimo bei gelbėjimo ir paieškos paslaugų pirkimas; - naujo taršos incidentų likvidavimo, gelbėjimo ir paieškos darbų laivo pirkimas. Atlikus veiklų vertinimą pagal nustatytus kriterijus (alternatyvos įgyvendinimui reikalingų finansavimo šaltinių diversifikavimas; alternatyvos atitikimas pagrindiniams laivui keliamiems reikalavimams), daugiafunkcinio taršos incidentų likvidavimo, gelbėjimo ir paieškos darbų laivo pirkimas (statymas) buvo atrinktas kaip tinkamiausia alternatyva, tačiau investicinis projektas nebuvo įgyvendintas dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. - Veiklos aprašymas Siekiant užtikrinti efektyvų Baltijos jūros taršos grėsmių valdymą ir incidentų jūroje padarinių šalinimą, bus įsigyjamas daugiafunkcinis, gebantis vykdyti laivų gesinimą, avarinį laivų vilkimą, teršimo incidentų padarinių likvidavimą, gelbėjimo ir paieškos darbus laivas. Šiuo įsigijimu bus sukurti nacionaliniai taršos grėsmių jūroje valdymo ir incidentų padarinių šalinimo pajėgumai, atitinkantys Helsinkio komisijos tarptautinio bendradarbiavimo rekomendacijas ir dėl klimato kaitos padarinių kylančias grėsmes. - Tikslinės grupės: Lietuvos kariuomenė, kitos už ekstremalių situacijų valdymą atsakingos institucijos, pajūrio juostos savivaldybių gyventojai, atvykstantys poilsiautojai; - projekto vykdytojas: Lietuvos kariuomenė, galimas partneris - APVA; - siekiami rezultatai: iki 2030 m. gyventojų, galinčių pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis, skaičius bus ne mažesnis kaip 228 872, t. y., visų pajūrio savivaldybių gyventojų skaičius; - finansavimo apimtis: 40 000 000 Eur; - finansavimo forma: dotacija. Horizontaliųjų principų įgyvendinimas Pažangos veiklos prisidės prie NPP numatytų horizontaliųjų principų (toliau – HP) – darnaus vystymosi, lygių galimybių visiems, inovatyvumo (kūrybingumo) įgyvendinimo. Darnaus vystymosi HP įgyvendinimas - Pažangos veiklų įgyvendinimas prisidės prie darnaus vystymosi rodiklio „1.1. Darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y. prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų 11, 13 ir 14 darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Uždavinys; Veikla (poveiklė); Kaip prisidės. 11 tikslas „Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs“. 11.5. „Iki 2030 metų smarkiai sumažinti su gaivalinėmis nelaimėmis susijusių mirčių ir jų paveiktų žmonių skaičių, taip pat labai sumažinti tiesioginius ekonominius nuostolius, susijusius su pasauliniu bendruoju vidaus produktu, kuriuos sukelia gaivalinės nelaimės, įskaitant su vandeniu susijusias gaivalines nelaimes, sutelkiant dėmesį į neturtingųjų ir pažeidžiamoje padėtyje atsidūrusių žmonių apsaugą“; 1.1. Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas 1.2. Pažeistų upių hidromorfologinių savybių atkūrimas 1.3. Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių atnaujinimas ir valdymo planų parengimas 2.1. Paplūdimio sąnašų papildymas smėliu Palangos rekreacinės zonos ruože ir Šiaurinėje Šventosios rekreacinėje zonoje 2.2. Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Lietuvos Baltijos jūros Kuršių nerijos kranto ruože; 1.1 ir 1.2 poveiklių įgyvendinimas leis pasiekti, kad iki 2029 m. gyventojų, galinčių pasinaudoti naujai įrengtomis arba sustiprintomis apsaugos nuo potvynių priemonėmis, skaičius būtų ne mažesnis kaip 2059; 1.3 poveiklės įgyvendinimas leis įvertinti jau įgyvendintų potvynių rizikos mažinimo priemonių poveikį ir nustatyti naujas priemones rizikai mažinti ir valdyti; įgyvendinus poveikles 2.1 ir 2.2., gyventojų, galinčių pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu susijusių gaivalinių nelaimių (išskyrus potvynius ar miškų gaisrus) priemonėmis, skaičius iki 2029 m. bus ne mažesnis kaip 20 686, t. y., Neringos ir Palangos savivaldybių gyventojų skaičius.. 11b. „Iki 2020 metų labai padidinti miestų ir gyvenviečių, patvirtinančių ir įgyvendinančių integruotą politiką ir planus, susijusius su įtrauktimi, veiksmingu išteklių naudojimu, migracija ir prisitaikymu prie klimato kaitos bei atsparumu gaivalinėms nelaimėms, skaičių, kurti ir įgyvendinti holistinį gaivalinių nelaimių rizikos valdymą visais lygiais remiantis Sendajaus gaivalinių nelaimių rizikos sumažinimo programa 2015–2030 metams“ (pastaba: 2020 metams nustatyti darnaus vystymosi tikslo uždaviniai įgyvendinti tik iš dalies, todėl jų įgyvendinimas tęsiamas iki 2030 metų.); 1.3. Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių atnaujinimas ir valdymo planų parengimas; 1.3 poveiklės įgyvendinimas leis įvertinti jau įgyvendintų potvynių rizikos mažinimo priemonių poveikį ir nustatyti naujas priemones rizikai mažinti ir valdyti.. 13 tikslas „Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų“. 13.1. „Stiprinti visose šalyse atsparumą su klimatu susijusiems pavojams ir gaivalinėms nelaimėms bei gebėjimą prisitaikyti prie jų padarinių“; 1.1. Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas 1.2. Pažeistų upių hidromorfologinių savybių atkūrimas 1.3. Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių atnaujinimas ir valdymo planų parengimas 2.1. Paplūdimio sąnašų papildymas smėliu Palangos rekreacinės zonos ruože ir Šiaurinėje Šventosios rekreacinėje zonoje 2.2. Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Lietuvos Baltijos jūros Kuršių nerijos kranto ruože 3. Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos; Įgyvendinus 1.1, 1.2, 2.1 ir 2.2 poveikles bus naujai įrengta arba sustiprinta ne mažiau kaip 101,5 km pakrančių ruožų, upių ir ežerų krantų apsauga nuo potvynių; 1.3 poveiklės įgyvendinimas leis įvertinti jau įgyvendintų potvynių rizikos mažinimo priemonių poveikį ir nustatyti naujas priemones rizikai mažinti ir valdyti; 3 veiklos įgyvendinimas leis numatyti ne mažiau kaip 90 proc. pavojingų, stichinių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių ir tokiu būdu padidinti šalies atsparumą ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams.. 13.3. „Gerinti švietimą, informuotumo didinimą bei žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus klimato kaitos mažinimo, prisitaikymo prie jos, jos poveikio mažinimo ir ankstyvo įspėjimo srityse“; 4. Visuomenės ir suinteresuotų grupių informavimas klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos klausimais; Įgyvendinus 4 veiklą, tikimasi sustiprinti visuomenės žinias ir įgūdžius klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos srityse.. 14 tikslas „Išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius darniam vystymuisi”. 14.5. „Iki 2020 metų išsaugoti bent 10 proc. pakrantės ir jūros zonų vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais įstatymais ir geriausia turima moksline informacija“ (pastaba. 2020 metams nustatyti DVT uždaviniai įgyvendinti tik iš dalies, todėl jų įgyvendinimas tęsiamas iki 2030 metų); 2.1. Paplūdimio sąnašų papildymas smėliu Palangos rekreacinės zonos ruože ir Šiaurinėje Šventosios rekreacinėje zonoje 2.2. Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Lietuvos Baltijos jūros Kuršių nerijos kranto ruože; Įgyvendinus 2.1 ir 2.2 poveikles bus naujai įrengta arba sustiprinta ne mažiau kaip 18,5 km pakrančių ruožų, upių ir ežerų krantų apsauga nuo potvynių.. - Pažangos veiklų įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie darnaus vystymosi rodiklio „1.2. Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės“ reikšmių pasiekimo – įgyvendinant visas pažangos veiklas, projektų finansavimo sąlygų aprašuose turi būti įtvirtinta prievolė naudojant pažangos lėšas taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus. - Pažangos veiklos 1. Potvynių rizikos valdymas ir mažinimas įgyvendinimas prisidės prie darnaus vystymosi rodiklio „1.3. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.“. Įgyvendinant poveiklę 1.2. Pažeistų upių hidromorfologinių savybių atkūrimas bus didinamas CO2 absorbcinis potencialas. Lygių galimybių visiems HP įgyvendinimas Pažangos veiklos 1. Potvynių rizikos valdymas ir mažinimas, 2. Baltijos jūros kranto atsparumo didinimas ir 5. Teršalų likvidavimo jūros rajone sistemos tobulinimas tiesiogiai prisidės prie lygių galimybių visiems HP įgyvendinimo, kadangi visiems potvynių rizikos teritorijų, tai pat pajūrio juostos savivaldybių gyventojams bus pagerintos sąlygos pasinaudoti apsaugos nuo potvynių ir su klimatu susijusių gaivalinių nelaimių priemonėmis bei su klimatu nesusijusio gamtinio pavojaus priemonėmis. Kitos pažangos veiklos neigiamo poveikio šiam principui nedaro (visiems asmenims, nepaisant jų lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, pilietybės, kalbos, religijos ar įsitikinimų, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, seksualinės orientacijos ar kitų bruožų, bus užtikrintos vienodos teisės ir galimybės dalyvauti veiklų įgyvendinime). Inovatyvumo (kūrybingumo) HP įgyvendinimas Įgyvendinant 3. Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos bus diegiamos naujos technologijos, atliekami moksliniai tyrimai, kurie prisidės prie klimato kaitos iššūkių sprendimo, atsparumo klimato kaitos pokyčiams didinimo. Kitos pažangos veiklos neigiamo poveikio šiam principui nedaro. Atitiktis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniams Planuojant pažangos veiklas (poveikles) atsižvelgta į šiuos sprendinius: Sprendinys (priemonė); Veikla (poveiklė). 68. Atsparumas klimato kaitai ir aplinkos kokybė. Vystant miestus atsižvelgti į urbanizuotų teritorijų vietos geografinės ir geologinės sąrangos ypatumus. Planavimo ir projektavimo etapuose įvertinti klimato kaitos grėsmes. Identifikuoti vietoves, kur kyla potvynių, purvo nuošliaužų, erozijos grėsmė (vietovės nustatomus pagal Lietuvos požeminio vandens proveržio rizikos zonų, ekogeologinius, teritorijų šlaitų stabilumo vertinimo žemėlapius ir kt.). Su klimato kaita siejami sprendiniai turi būti integruoti į rengiamas klimato kaitos programas, atnaujinti ekstremalių situacijų valdymo planus, rengti prisitaikymo prie klimato kaitos planus.; 1.3. Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių atnaujinimas ir valdymo planų parengimas. 306. Sukurti inžinerinių sistemų prisitaikymo prie klimato kaitos reguliavimą, atrinkti technologinius sprendimus klimato kaitos poveikio prevencijai ir klimato kaitos poveikio mažinimui, parengti reikiamų tyrimų pagal inžinerinių sistemų pobūdį programas bei juos vykdančius specialistus, diegti klimato kaitos poveikio inžinerinei infrastruktūrai stebėsenos mechanizmus.; 1.1. Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas. 372. Gamtinio karkaso vystymas urbanizuotose teritorijose. Didinant urbanizuotų teritorijų geoekologinį potencialą, siekiant sudaryti sąlygas natūralių procesų raiškai, užtikrinant miestų mikroklimato reguliavimo prielaidas, didinant urbanizuotų teritorijų prisitaikymo prie ekstremalių klimato reiškinių galimybes bei gerinant gyvenimo ir aplinkos sąlygas: 372.1. didinti vyraujančio žemo geoekologinio potencialo teritorijose gamtiniam karkasui priskirtų teritorijų natūralumą, stabilumą ir atsparumą išoriniam poveikiui, sudaryti palankias sąlygas biologinei įvairovei, formuoti žaliosios infrastruktūros objektus. 372.2. išsaugoti ir stiprinti ekosistemų paslaugas esamuose ir naujai kuriamuose želdynuose, miškuose, paviršinio vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, pelkėse, požeminio vandens iškrovos srityse, užliejamose teritorijose, kitose šlapynėse ir vietovėse, kuriose vyksta natūralūs gamtiniai procesai.; 1.2. Pažeistų upių hidromorfologinių savybių atkūrimas 1.3. Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių atnaujinimas ir valdymo planų parengimas. 412. Lietuvos teritorijoje yra keturios (4) į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytos vietovės – materialaus paveldo vertybės: Vilniaus istorinis centras, Kuršių nerija, Kernavės archeologinė vietovė ir Struvės geodezinis lankas (Lietuvos teritorijoje – lanko 3 punktai). Į UNESCO tarptautinį „Žmogus ir biosfera“ rezervatų tinklą įrašytas Žuvinto biosferos rezervatas, Europos paveldo ženklo sąraše yra 44 Kauno tarpukario modernizmo architektūros objektai. Lietuvos valstybė, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus pasaulio kultūros paveldo sąraše registruotų, esančių Lietuvos teritorijoje, vertybių atžvilgiu, organizuoja valdymo, išsaugojimo, mokslinių tyrimų, kaitos (įskaitant klimato) stebėsenos, pritaikymo bendruomenių gyvenimui ir įveiklinimo įvairioms tausojančioms funkcijoms darbus, tikslina išskirtinės visuotinės vertės aprašus, rengia periodines ataskaitas, randa naujus objektus, vertus įrašymo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, rengia jų paraiškas. Įgyvendinant sprendinius būtina: 412.4. taikyti pažangias technologijas ir metodus pasaulio paveldo vietovių apsaugai nuo klimato kaitos, saugoti povandeninės archeologijos artefaktus, rastus Kuršių nerijos pakrančių vandenyse, tikslams įgyvendinti įveiklinti kultūros paveldo kompetencijų centrų tinklo generuojamą mokslinį potencialą.; 2.2. Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Lietuvos Baltijos jūros Kuršių nerijos kranto ruože. 479. Paviršinio vandens (vidaus vandenų išteklių) apsauga ir naudojimas. Pagrindiniai paviršinių vandens telkinių būklei poveikį darantys žmogaus ūkinės veiklos veiksniai yra pasklidoji ir sutelktoji tarša, sausinimo melioracija ir upių vagų ištiesinimas, hidroelektrinės ir iš kaimyninių šalių pernešamos tarptautinės taršos apkrovos. Siekiant užtikrinti, kad paviršinių vidaus vandens telkinių, Kuršių marių ir Baltijos jūros būklė būtų gera ir paviršiniai vandens telkiniai tiktų rekreacijos reikmėms tenkinti: 479.3. išsaugoti natūralaus hidrografinio tinklo struktūrą, jeigu yra galimybių, atkurti natūralius paviršinius vandens telkinius ar upių atkarpas, taip, kad ekologinė nauda būtų didžiausia; užtikrinti potvynių rizikos valdymo sistemos veikimą, nuolat atnaujinti potvynių rizikos valdymo planus.; 1.2. Pažeistų upių hidromorfologinių savybių atkūrimas 1.3. Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių atnaujinimas ir valdymo planų parengimas. 595. Atsižvelgiant į galimus klimato kaitos pokyčius ir krantų erozijos intensyvėjimą užtikrinti nuolatinę jūros paplūdimių ir apsauginio kopagūbrio priežiūrą bei krantosaugos priemonių taikymą, sudarant galimybę paplūdimius atkurti naudojant jūroje esančius smėlio šaltinius ir uostuose iškasamą švarų gruntą. Inžinerines krantotvarkos priemones taikyti tik iškilus ekstremalioms grėsmėms kranto struktūrai ar gyventojų saugumui.; 2.1. Paplūdimio sąnašų papildymas smėliu Palangos rekreacinės zonos ruože ir Šiaurinėje Šventosios rekreacinėje zonoje 2.2. Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Lietuvos Baltijos jūros Kuršių nerijos kranto ruože. 596. Vadovaujantis Aplinkos ministerijos rengiama ir tvirtinama Jūros krantų tvarkymo programa ir įvertinus poreikius, tęsti Melnragės – Girulių ir pradėti Šventosios – Būtingės priekrantės papildymą uostų akvatorijose iškasamu švariu smėliu.; 2.1. Paplūdimio sąnašų papildymas smėliu Palangos rekreacinės zonos ruože ir Šiaurinėje Šventosios rekreacinėje zonoje.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Pažangos priemonės išlaidų ir ekonominės naudos analizė parodė, kad ekonominės naudos ir išlaidų santykis ENIS yra didesnis nei 1 (ENIS reikšmė lygi 4,48).

___________________________

ES piliečių nuomonės apklausa klimato kaitos klausimais (Specialus Eurobarometras 538, 2023): https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2954

A. Balžekienė, A. Budžytė, A. Telešienė „Lietuvos gyventojų požiūriai į klimato kaitą ir energijos gamybos šaltinius“, 2020 , Kauno technologijos universitetas: https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1519/lietuvos-gyventoju-poziuriai-i-klimato-kaita-ir-energijos-gamybos-saltinius-trumpoji-tyrimo-rezultatu-ataskaita/

ES piliečių nuomonės apklausa klimato kaitos klausimais (Specialusis Eurobarometras 490, 2019): https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2212

Dr. Gintautas Žilinskas, Dr. Darius Jarmalavičius, Dr. Donatas Pupienis „Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014–2020 m. įgyvendinimo rezultatų įvertinimas“, 2021, VšĮ Gamtos paveldo fondas: https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/Vertinimas%202014-2021%20210707.pdf

Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų gerai būklei pasiekti ir (arba) išlaikyti priemonių programa, 2021: https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/UBR%20priemoniu%20programa.pdf

„Potvynių rizikos valdymo planų parengimas“, 2015, VšĮ Aplinkos politiko centras. Projektas vykdytas Aplinkos apsaugos agentūros užsakymu, sutartis Nr. 28TP-2014-15, 2014-02-10).

Dr. Gintautas Žilinskas, Dr. Darius Jarmalavičius, Dr. Donatas Pupienis „Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014–2020 m. įgyvendinimo rezultatų įvertinimas“, 2021, VšĮ Gamtos paveldo fondas: https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/Vertinimas%202014-2021%20210707.pdf

Dr. Gintautas Žilinskas, Dr. Darius Jarmalavičius, Dr. Donatas Pupienis „Užsienio šalių, įskaitant artimiausias kaimynines šalis, patirties krantų tvarkyme ir krantotvarkos priemonių strateginių alternatyvų Lietuvos pakrantei vertinimas“, 2021, VšĮ Gamtos paveldo fondas: https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/Uzsienio%20saliu%20krantotvarkos%20patirtis%20ir%20strategines%20alternatyvos%20(1).pdf

Dr. Gintautas Žilinskas, Dr. Darius Jarmalavičius, Dr. Donatas Pupienis „Galimų gamtinių procesų kaitos ir antropogeninės veiklos plėtros poveikio kranto būklei, programos įgyvendinimo laikotarpiu (2021–2030 m.), vertinimas“, 2021, VšĮ Gamtos paveldo fondas.

Pajūrio juostos tvarkymo 2014–2020 m. programos įgyvendinimo įvertinimo ir pajūrio juostos tvarkymo 2021–2030 m. programos parengimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija, 2020, Aplinkos ministerija.

2021 m. vasario 24 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Klimato kaitai atsparios Europos kūrimas. Naujoji ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija“: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082

Oficialios statistikos portalas: „Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje (2023 m. leidimas)“: https://osp.stat.gov.lt/skaitmenine-ekonomika-ir-visuomene-lietuvoje-2023/skaitmenine-visuomene-ir-verslas/gyvenimas-internete